ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR

Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Quiz App

Application Mobile Android de Questionnaires Interactifs

| Auteur : | EL MARGHANI |
| --- | --- |
| Encadrant : | [A preciser] |
| Etablissement : | EMSI - Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingenieur |
| Filiere : | Developpement Mobile / Informatique |
| Technologie : | Android (Java/Kotlin) ¦ Gradle 9.2.1 ¦ JDK 21 |

Annee Universitaire 2025 - 2026

Dedicace

Je dedie ce travail...

A ma famille, source inepuisable d'amour et de soutien.

A mes amis et collegues qui m'ont accompagne tout au long de ce parcours.

EL MARGHANI

# Remerciements

Je tiens a exprimer ma sincere gratitude envers toutes les personnes qui ont contribue, de pres ou de loin, a la realisation de ce projet de fin d'etudes.

Mes remerciements vont en premier lieu a mon encadrant pour ses conseils judicieux, sa disponibilite et son suivi rigoureux tout au long de ce travail.

Je remercie egalement les membres du jury qui ont bien voulu consacrer leur temps a l'evaluation de ce projet.

Enfin, ma profonde reconnaissance va a ma famille et a mes proches pour leur soutien moral constant et leurs encouragements tout au long de ma formation.

# Resume

Ce rapport presente le projet Quiz App, une application mobile Android developpee dans le cadre du projet de fin d'etudes par EL MARGHANI. Quiz App est une plateforme interactive de questionnaires a choix multiples destinee a moderniser l'apprentissage et l'auto-evaluation dans les etablissements educatifs.

L'application permet aux utilisateurs de participer a des quiz personnalises par categorie et niveau de difficulte, de suivre leur progression, et de consulter leurs resultats detailles. Elle est developpee en Java/Kotlin avec Android SDK (API 21+), en respectant les bonnes pratiques de l'architecture MVVM et les guidelines Material Design.

Mots cles :

| Quiz App | Android | QCM | E-Learning | Mobile |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Abstract

This report presents the Quiz App project, an Android mobile application developed as part of the final year project by EL MARGHANI. Quiz App is an interactive multiple-choice questionnaire platform designed to modernize learning and self-assessment in educational institutions.

The application allows users to participate in customized quizzes by category and difficulty level, track their progress, and review detailed results. It is developed in Java/Kotlin with Android SDK (API 21+), following MVVM architecture best practices and Material Design guidelines.

Keywords :

| Quiz App | Android | MCQ | E-Learning | Mobile App |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Liste des Abreviations

| Abreviation | Signification |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface |
| APK | Android Package Kit |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery |
| DAO | Data Access Object |
| DevOps | Development and Operations |
| IDE | Integrated Development Environment |
| JDK | Java Development Kit |
| JSON | JavaScript Object Notation |
| MVVM | Model View ViewModel |
| ORM | Object Relational Mapping |
| QCM | Questionnaire a Choix Multiples |
| REST | Representational State Transfer |
| SDK | Software Development Kit |
| UI/UX | User Interface / User Experience |
| UML | Unified Modeling Language |

# Liste des Figures

| Reference | Titre | Page |
| --- | --- | --- |
| Figure 1.1 | Comparaison des applications de quiz existantes | 8 |
| Figure 1.2 | Diagramme de Gantt - Planification du projet | 10 |
| Figure 2.1 | Diagramme des cas d'utilisation global | 14 |
| Figure 2.2 | Diagramme de sequence - Deroulement d'un quiz | 17 |
| Figure 2.3 | Diagramme de classes - Module Quiz | 19 |
| Figure 2.4 | Diagramme d'activite - Gestion du score | 21 |
| Figure 3.1 | Architecture MVVM de l'application | 24 |
| Figure 3.2 | Schema de la base de donnees Room | 27 |
| Figure 3.3 | Environnement Android Studio - Vue projet | 30 |
| Figure 4.1 | Interface - Ecran d'accueil | 33 |
| Figure 4.2 | Interface - Selection de categorie | 35 |
| Figure 4.3 | Interface - Question avec options de reponse | 36 |
| Figure 4.4 | Interface - Ecran de resultats detailles | 38 |
| Figure 4.5 | Interface - Historique des scores | 39 |
| Figure 4.6 | Pipeline DevOps - GitHub Actions | 41 |

# Liste des Tableaux

| Reference | Titre | Page |
| --- | --- | --- |
| Tableau 1.1 | Etude comparative des solutions existantes | 7 |
| Tableau 1.2 | Planning des sprints et jalons du projet | 9 |
| Tableau 2.1 | Analyse des besoins fonctionnels | 12 |
| Tableau 2.2 | Analyse des besoins non fonctionnels | 13 |
| Tableau 2.3 | Regles de gestion metier | 18 |
| Tableau 2.4 | Description des cas d'utilisation principaux | 15 |
| Tableau 3.1 | Technologies et dependances utilisees | 25 |
| Tableau 3.2 | Environnement de developpement et outils | 29 |
| Tableau 4.1 | Catalogue des scenarios de tests | 40 |
| Tableau 4.2 | Resultats des tests unitaires JUnit | 41 |

# Table des Matieres

Clic droit sur la table des matieres, puis selectionner "Mettre a jour les champs" pour actualiser

Introduction Generale	1

Chapitre 1 - Contexte General du Projet	1

Chapitre 2 - Analyse et Conception	1

Chapitre 3 - Etude Technique	1

Chapitre 4 - Mise en Oeuvre	1

Conclusion Generale et Perspectives	1

References Bibliographiques	1

Annexes	1

# Introduction Generale

L'ere numerique a profondement transforme les pratiques educatives. Les etablissements d'enseignement superieur et les apprenants autonomes recherchent des outils digitaux capables de rendre l'evaluation et la revision plus engageantes, accessibles et efficaces. Dans ce contexte, les applications mobiles de quiz se sont imposees comme un levier pedagogique essentiel.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit le projet Quiz App, une application mobile Android concue pour offrir une experience de questionnaires interactifs complete et personnalisee. Quiz App permet a l'utilisateur de selectionner des categories de questions, de choisir son niveau de difficulte, de repondre a des QCM chronometres, et de consulter des resultats detailles avec des explications pedagogiques.

Ce rapport detaille l'ensemble du processus de conception et de developpement de Quiz App, depuis l'analyse des besoins jusqu'a la mise en production. Il s'articule autour de quatre chapitres complementaires :

| Chapitre | Contenu |
| --- | --- |
| Chapitre 1 - Contexte General | Problematique, solution proposee et methodologie Agile Scrum |
| Chapitre 2 - Analyse & Conception | Etude fonctionnelle, besoins, diagrammes UML et regles metier |
| Chapitre 3 - Etude Technique | Architecture MVVM, stack technologique, environnement de travail |
| Chapitre 4 - Mise en Oeuvre | Implementation, interfaces utilisateur, tests et pipeline DevOps |

# Chapitre 1 : Contexte General du Projet

## Introduction

Ce chapitre presente le cadre general du projet Quiz App. Il definit la problematique identifiee, decrit la solution proposee et expose la methodologie de travail et la planification adoptees tout au long du developpement.

## I. Problematique

Malgre la richesse de l'offre applicative, les outils de quiz disponibles presentent des lacunes importantes qui freinent leur adoption dans un contexte educatif exigeant :

| Probleme identifie | Impact sur l'utilisateur | Critcite |
| --- | --- | --- |
| Absence de personnalisation des quiz | Experience generique, peu motivante | Haute |
| Manque de suivi de la progression | Impossible de mesurer les progres dans le temps | Haute |
| Pas d'explication des reponses incorrectes | Apprentissage superficiel, erreurs repetees | Haute |
| Interface complexe ou peu ergonomique | Abandon rapide de l'application | Moyenne |
| Dependance a une connexion internet permanente | Inaccessible hors ligne | Haute |
| Absence de gestion multi-categories | Contenu non organise, navigation difficile | Moyenne |

Face a ces constats, il devient indispensable de proposer une application mobile complete, ergonomique et fonctionnant hors ligne, capable de repondre aux attentes des etudiants et des apprenants autonomes.

## II. Solution Proposee

Quiz App se positionne comme une reponse globale a l'ensemble des problemes identifies. L'application offre les fonctionnalites suivantes :

•  Quiz multi-categories avec niveaux de difficulte personnalisables

•  Mode chronometre pour simuler les conditions d'examen

•  Explication detaillee de chaque reponse apres correction

•  Historique complet des scores et statistiques de progression

•  Fonctionnement entierement hors ligne (base de donnees locale Room)

•  Interface Material Design 3, intuitive et accessible

| Fonctionnalite | Description | Priorite |
| --- | --- | --- |
| Authentification | Connexion / Inscription securisee par compte local | Haute |
| Selection categorie | Choix parmi plusieurs themes de questions | Haute |
| Mode quiz chronometre | Questions minutees avec barre de progression | Haute |
| Correction detaillee | Affichage reponse correcte + explication pedagogique | Haute |
| Tableau de scores | Classement et historique des performances | Moyenne |
| Gestion profil | Avatar, pseudo, statistiques personnelles | Moyenne |
| Administration | Interface admin pour gestion des questions et categories | Basse |
| DevOps CI/CD | Pipeline automatise de build, test et deploiement | Basse |

## III. Methodologie de Travail et Planification

La methodologie Agile Scrum a ete adoptee pour ce projet, avec des sprints de deux semaines. Cette approche iterative permet une livraison incrementale des fonctionnalites et une adaptation continue aux retours utilisateurs.

| Sprint | Periode | Objectifs principaux | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Semaine 1-2 | Cadrage, maquettes, configuration environnement | Document de cadrage + Wireframes |
| Sprint 1 | Semaine 3-4 | Authentification, navigation, architecture de base | Module Auth + Squelette App |
| Sprint 2 | Semaine 5-6 | Gestion categories et banque de questions | Module Categories + BDD Room |
| Sprint 3 | Semaine 7-8 | Moteur de quiz, chronometre, scoring | Module Quiz complet |
| Sprint 4 | Semaine 9-10 | Correction, explications, historique | Module Resultats |
| Sprint 5 | Semaine 11-12 | DevOps, tests, optimisation, documentation | Application finale + Rapport |

## Conclusion

Ce chapitre a pose les fondations du projet Quiz App, en definissant clairement les problemes a resoudre et l'approche retenue. La rigueur de la planification Scrum garantira une livraison de qualite dans les delais impartis. Le chapitre suivant approfondira l'analyse fonctionnelle et la conception de la solution.

# Chapitre 2 : Analyse et Conception

## Introduction

Ce chapitre presente l'analyse approfondie des besoins de Quiz App et la conception de son architecture fonctionnelle et structurelle. Il comprend l'identification des acteurs, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les regles de gestion, et la modelisation UML.

## I. Etude Fonctionnelle

### I.1 Analyse des Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels ont ete identifies a partir d'une analyse des attentes des utilisateurs cibles (etudiants, enseignants, administrateurs) et d'une etude comparative des solutions existantes.

| ID | Besoin Fonctionnel | Acteur | Priorite |
| --- | --- | --- | --- |
| BF-01 | S'inscrire et se connecter a l'application | Utilisateur / Admin | Obligatoire |
| BF-02 | Selectionner une categorie de quiz | Utilisateur | Obligatoire |
| BF-03 | Choisir le niveau de difficulte | Utilisateur | Obligatoire |
| BF-04 | Repondre aux questions avec chronometre | Utilisateur | Obligatoire |
| BF-05 | Consulter la correction avec explications | Utilisateur | Obligatoire |
| BF-06 | Voir son score et son classement | Utilisateur | Importante |
| BF-07 | Consulter l'historique de ses quiz | Utilisateur | Importante |
| BF-08 | Gerer son profil (pseudo, avatar, stats) | Utilisateur | Utile |
| BF-09 | Ajouter / modifier des questions (admin) | Administrateur | Obligatoire |
| BF-10 | Gerer les categories et niveaux (admin) | Administrateur | Importante |
| BF-11 | Consulter les statistiques globales (admin) | Administrateur | Utile |
| BF-12 | Rejouer un quiz precedent | Utilisateur | Utile |

### I.2 Analyse des Besoins Non Fonctionnels

| Categorie | Exigence | Critere de mesure |
| --- | --- | --- |
| Performance | Chargement d'un quiz en moins de 1,5 secondes | Tests de performance Android Profiler |
| Disponibilite | Fonctionnement 100% hors ligne | Tests sans connexion reseau |
| Securite | Chiffrement des donnees utilisateur stockees | Audit securite (ProGuard + SSL) |
| Compatibilite | Android 5.0 (API 21) et versions superieures | Tests sur emulateurs multiples |
| Maintenabilite | Code coverage superieur a 70% | JUnit + Espresso |
| Ergonomie | Conformite Material Design 3 | Tests utilisateurs + heuristiques Nielsen |
| Scalabilite | Banque de questions extensible sans refactoring | Architecture Room modulaire |
| Accessibilite | Support TalkBack et tailles de police adaptables | Audit Accessibility Scanner |

## II. Etude Conceptuelle

### II.1 Regles de Gestion

| ID | Regle de Gestion | Module |
| --- | --- | --- |
| RG-01 | Un quiz contient entre 5 et 20 questions selon le niveau choisi | Quiz |
| RG-02 | Chaque question possede exactement 4 options, dont une seule correcte | Questions |
| RG-03 | Le temps alloue par question est : 30s (Facile), 20s (Moyen), 15s (Difficile) | Chronometre |
| RG-04 | Une reponse non soumise dans le temps imparti est comptee comme fausse | Scoring |
| RG-05 | Le score final est calcule sur 100 avec bonus pour reponses rapides | Scoring |
| RG-06 | L'historique conserve les 50 dernieres sessions par utilisateur | Historique |
| RG-07 | Un administrateur peut desactiver une question sans la supprimer | Admin |
| RG-08 | Le pseudo utilisateur doit etre unique dans la base de donnees locale | Auth |
| RG-09 | Une categorie ne peut etre supprimee si elle contient des questions actives | Admin |
| RG-10 | Le classement est mis a jour en temps reel apres chaque quiz termine | Classement |

### II.2 Description des Cas d'Utilisation

| Cas d'Utilisation | Acteur principal | Pre-condition | Post-condition |
| --- | --- | --- | --- |
| Demarrer un quiz | Utilisateur | Connecte, categorie choisie | Quiz lance, score enregistre |
| Consulter les resultats | Utilisateur | Quiz termine | Corrections affichees |
| Gerer son profil | Utilisateur | Connecte | Profil mis a jour |
| Ajouter une question | Administrateur | Connecte en mode admin | Question ajoutee en BDD |
| Gerer les categories | Administrateur | Connecte en mode admin | Categories mises a jour |
| Voir le classement | Utilisateur | Connecte | Tableau des scores affiche |

### II.3 Diagrammes UML

La modelisation UML de Quiz App couvre l'ensemble des aspects structurels et comportementaux de l'application.

| Diagramme UML | Objectif | Reference |
| --- | --- | --- |
| Cas d'utilisation | Interactions entre acteurs (Utilisateur / Admin) et systeme | Figure 2.1 |
| Sequence - Deroulement quiz | Flux complet d'une session de quiz | Figure 2.2 |
| Classes - Module Quiz | Structure des entites et leurs relations | Figure 2.3 |
| Activite - Gestion score | Logique de calcul et enregistrement du score | Figure 2.4 |

## Conclusion

L'analyse fonctionnelle et conceptuelle conduite dans ce chapitre a permis de formaliser avec precision les specifications de Quiz App. La modelisation UML servira de fil directeur tout au long de l'implementation. Le chapitre suivant presentera les choix techniques retenus pour realiser cette architecture.

# Chapitre 3 : Etude Technique

## Introduction

Ce chapitre presente les fondements techniques de Quiz App : l'architecture logicielle choisie, le stack technologique complet, et l'environnement de developpement mis en place pour garantir qualite et maintenabilite du code.

## I. Architecture Choisie

Quiz App repose sur l'architecture MVVM (Model-View-ViewModel), recommandee par Google pour les applications Android modernes. Ce pattern garantit une separation nette des responsabilites et facilite la testabilite du code.

| Couche MVVM | Role | Composants Android |
| --- | --- | --- |
| Model | Donnees, logique metier, acces BDD | Room Database, Repository, Entity, DAO |
| View | Affichage UI, gestion des evenements | Activity, Fragment, XML Layouts, Adapter |
| ViewModel | Lien View-Model, gestion etat UI | ViewModel, LiveData, StateFlow, Coroutines |

Cette architecture est renforcee par les composants Android Jetpack : Navigation Component pour la navigation entre ecrans, Data Binding pour la liaison des donnees, WorkManager pour les taches en arriere-plan, et Hilt pour l'injection de dependances.

| Composant Jetpack | Role dans Quiz App | Avantage principal |
| --- | --- | --- |
| Room Database | Persistence locale des questions et scores | ORM robuste, requetes typees |
| Navigation | Gestion de la pile de navigation entre ecrans | Deep links, transitions fluides |
| LiveData | Observation reactive des donnees UI | Mise a jour UI automatique |
| ViewModel | Survie aux changements de configuration | Pas de fuites memoire |
| Hilt | Injection de dependances | Code testable, modulaire |
| Coroutines | Asynchronisme leger pour acces BDD | Pas de callbacks, code lisible |

## II. Technologies Utilisees

| Technologie | Version | Role dans Quiz App | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotlin / Java | JDK 21 | Langage de developpement principal | Langage officiel Android, null-safety |
| Android SDK | API 21+ | Framework mobile Android | Compatibilite 98% des appareils actifs |
| Gradle | 9.2.1 | Build system et gestion dependances | Standard ecosysteme Android |
| Room Database | 2.6+ | Stockage local questions, scores, utilisateurs | Integration Jetpack, DAO pattern |
| Retrofit 2 | 2.9+ | Client REST (mode en ligne optionnel) | Gestion JSON, intercepteurs |
| Glide | 4.16+ | Chargement images (avatars, illustrations) | Cache memoire, performance |
| Material Design 3 | 1.10+ | Design system complet UI/UX | Guidelines Google, theming dynamique |
| Hilt | 2.50+ | Injection de dependances | Reduce boilerplate, facilite tests |
| JUnit 4 + Mockito | 4.13 / 5 | Tests unitaires et mocks | Standard Android testing |
| Espresso | 3.5+ | Tests d'interface utilisateur automatises | Simulate interactions reelles |

## III. Environnement de Travail

| Outil | Version | Utilisation dans le projet |
| --- | --- | --- |
| Android Studio | Ladybug (2024.2) | IDE principal - developpement, debug, emulation |
| Java Development Kit | JDK 21 | Environnement d'execution Java / Kotlin |
| Git / GitHub | 2.44+ | Versioning, branches feature/develop/main |
| Postman | 11+ | Test des endpoints REST (mode connecte) |
| Figma | Derniere version | Maquettage UI/UX, prototypage interactif |
| DB Browser SQLite | 3.12+ | Inspection et debug de la base Room |
| PlantUML / Draw.io | - | Realisation des diagrammes UML du rapport |
| GitHub Actions | - | Pipeline CI/CD automatise |
| SonarCloud | - | Analyse qualite code et detection bugs |

## Conclusion

Les choix techniques operes pour Quiz App s'appuient sur les standards les plus recents de l'ecosysteme Android. L'architecture MVVM combinee aux composants Jetpack garantit un code robuste, testable et maintenable. Le chapitre suivant presentera la concretisation de ces choix dans l'implementation de l'application.

# Chapitre 4 : Mise en Oeuvre

## Introduction

Ce dernier chapitre technique decrit la mise en oeuvre concrete de Quiz App. Il presente les interfaces utilisateur realisees, les resultats des tests fonctionnels et unitaires, et le pipeline DevOps deploye pour assurer la qualite et la livraison continue de l'application.

## I. Presentation des Interfaces

Les interfaces de Quiz App ont ete concues selon les principes du Material Design 3, offrant une experience utilisateur moderne, coherente et accessible sur tous les ecrans Android.

| Ecran | Description | Fonctionnalites cles |
| --- | --- | --- |
| Splash Screen | Ecran de demarrage anime | Logo, animation, chargement BDD |
| Connexion / Inscription | Authentification securisee | Login, Register, validation formulaire |
| Accueil / Dashboard | Vue principale post-connexion | Stats perso, acces rapide, classement |
| Selection de Categorie | Choix du theme de quiz | Grille categories, nombre questions, difficulte |
| Quiz - Question | Ecran principal du quiz | Question, 4 options, chronometre, progression |
| Quiz - Correction | Explication apres chaque reponse | Bonne reponse surlignee, explication pedagogique |
| Resultats Finaux | Bilan complet du quiz | Score/100, graphique, partage, rejouer |
| Historique | Toutes les sessions passees | Liste, filtres, graphique evolution |
| Profil Utilisateur | Gestion du compte | Pseudo, avatar, stats globales, deconnexion |
| Administration | Panneau admin (acces restreint) | CRUD questions/categories, stats globales |

## II. DevOps

Un pipeline DevOps complet a ete configure avec GitHub Actions pour automatiser les etapes de build, test, analyse et deploiement de Quiz App, garantissant ainsi une integration et une livraison continues (CI/CD).

| Etape Pipeline | Outil | Description | Declencheur |
| --- | --- | --- | --- |
| Source Control | Git / GitHub | Hebergement code, branches main/develop/feature | Push / Pull Request |
| Build | Gradle + GitHub Actions | Compilation Kotlin, generation APK debug | Push sur develop |
| Tests unitaires | JUnit 4 + Mockito | Tests logique metier (ViewModels, Repository) | Apres build |
| Tests UI | Espresso | Tests interactions utilisateur sur emulateur | Apres tests unitaires |
| Analyse qualite | SonarCloud | Code smells, bugs, vulnerabilites securite | Apres tests |
| Packaging release | Gradle assembleRelease | APK signe avec keystore de production | Merge sur main |
| Distribution beta | Firebase App Distribution | Envoi APK aux testeurs beta designes | Tag de version |
| Monitoring | Firebase Crashlytics | Detection crashes en production | Continu |

Ce pipeline garantit qu'aucune modification du code ne peut atteindre la production sans avoir ete validee par l'ensemble des etapes de verification automatisee, reduisant considerablement les risques de regression.

## Conclusion

La mise en oeuvre de Quiz App a abouti a une application mobile complete, testee et deployable. Les 10 interfaces realisees couvrent l'ensemble du parcours utilisateur, des tests automatises valident la logique metier, et le pipeline DevOps assure une qualite continue. L'application repond pleinement aux objectifs fixes en introduction.

# Conclusion Generale et Perspectives

Ce projet de fin d'etudes nous a permis de concevoir et de developper Quiz App, une application mobile Android complete pour la pratique interactive de questionnaires a choix multiples. Tout au long de ce travail, nous avons suivi une demarche rigoureuse alliant analyse des besoins, conception architecturale et implementation selon les standards modernes du developpement Android.

Les objectifs initiaux ont ete pleinement atteints : une application fonctionnelle, ergonomique et performante a ete livree, integrant l'ensemble des fonctionnalites planifiees dans les delais prevus par la methodologie Scrum.

## Bilan des Realisations

| Objectif | Statut | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Application Android stable | Atteint | Build release genere, 0 crash critique |
| Quiz multi-categories | Atteint | Categories et niveaux fonctionnels |
| Moteur de quiz avec chronometre | Atteint | Timer dynamique par difficulte |
| Correction pedagogique detaillee | Atteint | Explication affichee apres chaque reponse |
| Historique et statistiques | Atteint | 50 dernieres sessions conservees |
| Base de donnees locale (hors ligne) | Atteint | Room DB integree, 0 dependance reseau |
| Pipeline DevOps CI/CD | Atteint | GitHub Actions operationnel |
| Interface Material Design 3 | Atteint | 10 ecrans conformes aux guidelines |

## Perspectives d'Amelioration

•  Integration d'un module d'intelligence artificielle pour generer des questions automatiquement

•  Mode multijoueur en temps reel avec classement en direct

•  Support de questions avec images, audio et video pour enrichir le contenu

•  Version web companion (React / Angular) pour la gestion du contenu

•  Synchronisation cloud avec backup des scores et progression

•  Systeme de recompenses et badges pour gamifier l'experience

•  Developpement d'une version iOS (Flutter/React Native) pour elargir la portee

Ce projet a ete une experience formatrice exceptionnelle, permettant de mobiliser et d'approfondir l'ensemble des competences acquises durant notre formation en developpement mobile, tout en decouvrant les enjeux concrets d'un projet logiciel professionnel.

# References Bibliographiques

## Documentation Officielle

•  Android Developers. (2024). Android Developer Guides. https://developer.android.com/guide

•  Google. (2024). Material Design 3 Guidelines. https://m3.material.io

•  JetBrains. (2024). Kotlin Language Documentation. https://kotlinlang.org/docs/home.html

•  Gradle Inc. (2024). Gradle User Manual. https://docs.gradle.org/current/userguide

•  Google. (2024). Android Jetpack - Architecture Components. https://developer.android.com/jetpack

## Ouvrages de Reference

•  Philipp Lackner. (2023). Android Development with Kotlin - Clean Architecture. Udemy / YouTube.

•  B. Phillips, C. Stewart, K. Marsicano. (2022). Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide. 5th Ed. Pearson.

•  Robert C. Martin. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.

## Ressources en Ligne

•  Android Weekly. (2024). Weekly newsletter on Android development. https://androidweekly.net

•  Stack Overflow. (2024). Android development community. https://stackoverflow.com/questions/tagged/android

•  Medium - Google Developers. (2024). Best practices Android. https://medium.com/androiddevelopers

# Annexes

## Annexe A - Schema de la Base de Donnees

Le schema ci-dessous illustre la structure de la base de donnees Room de Quiz App avec les entites et leurs relations.

| Entite (Table) | Attributs principaux | Relations |
| --- | --- | --- |
| User | id, pseudo (UNIQUE), password_hash, avatar, created_at | 1 User -> N Score |
| Category | id, name, description, icon, is_active | 1 Category -> N Question |
| Question | id, category_id, text, level, is_active | 1 Question -> N Option |
| Option | id, question_id, text, is_correct, explanation | N Option -> 1 Question |
| QuizSession | id, user_id, category_id, score, duration, date | N Session -> 1 User |
| Answer | id, session_id, question_id, option_id, time_taken | N Answer -> 1 Session |

## Annexe B - Captures d'Ecran

Cette annexe regroupe les captures d'ecran complementaires de l'application Quiz App illustrant les ecrans secondaires et les flux d'administration.

[Inserer les captures d'ecran ici]

## Annexe C - Extraits de Code Cles

Les composants suivants illustrent les patterns d'implementation utilises dans Quiz App.

| Fichier | Description | Pattern |
| --- | --- | --- |
| QuizViewModel.kt | ViewModel principal du moteur de quiz | MVVM + LiveData + Coroutines |
| QuizRepository.kt | Couche d'abstraction acces donnees | Repository Pattern |
| QuestionDao.kt | Interface acces Room pour les questions | DAO Pattern |
| CategoryAdapter.kt | Adaptateur RecyclerView pour categories | Adapter Pattern |
| ScoreCalculator.kt | Logique de calcul score avec bonus temps | Strategy Pattern |
| HiltModule.kt | Configuration injection de dependances | Dependency Injection (Hilt) |
| QuizNotifWorker.kt | Rappels de revision (WorkManager) | Worker Pattern |

Quiz App

Application Mobile Android de Questionnaires Interactifs

EL MARGHANI | EMSI 2025-2026

Developpement Mobile | Architecture MVVM | Material Design 3